ДОКЛАД
о результатах реализации общественных проектов
городского округа Новокуйбышевск
в 2018 году

С целью создания комфортных и безопасных условий жизни, улучшения качества отдыха и досуга горожан, а также благоустройства территории 
мест общего пользования, администрация городского округа Новокуйбышевск ежегодно направляет заявки на конкурсный отбор в Правительство Самарской области и реализует утвержденные Конкурсной комиссией общественные проекты в рамках губернаторского проекта «Содействие».
	СЛАЙД 2
В 2018 году на территории городского округа Новокуйбышевск реализованы следующие общественные проекты:
· «Пожарное депо на два машиновыезда»
· «Замена светофорных объектов» 
· «Здоровый двор»
	СЛАЙД 3
Выделим несколько важных этапов участия в губернаторском проекте:
На I этапе осуществляется процедура выбора общественных проектов:
· система оповещения жителей городского округа о начале сбора предложений в программу организована через Общественные советы микрорайонов (ОСМ), Общественные организации, Советы МКД, сеть Интернет, городские СМИ;
· прием предложений от населения с инициативами об улучшении жизни местного сообщества осуществляют Call-центр и МБУ «ЦССР»;
· общественное обсуждение, отбор и формирование предложений на рабочую группу осуществляется с участием членов Общественных советов микрорайонов, Общественного совета при главе городского округа, входящих в состав комиссии по благоустройству, ЖКХ и строительству, активных граждан;
· инициативы жителей направляются на рассмотрение рабочей группой администрации городского округа Новокуйбышевск, где определяется степень приоритетности предложений, задания структурным подразделениям по подготовке проектов, сметных расчетов и визуализации предложений для отбора на конкурс, осуществляется выбор окончательного перечня проектов для реализации; 
· утверждение перечня проектов для реализации в 2018 году постановлением администрации городского округа «Об инициировании общественных проектов главой городского округа».
СЛАЙД 4
На II этапе осуществляется оформление и утверждение заявок:
Администрацией городского округа Новокуйбышевск были оформлены и направлены на рассмотрение конкурсной комиссией заявки на реализацию общественных проектов, которые были утверждены и обеспечены софинансированием со стороны областного бюджета.
В рамках подготовки заявок общественные советы микрорайонов совместно с активными гражданами инициировали сбор подписей в поддержку общественного проекта «Здоровый двор».
Состоялись заседания ОСМ, в повестке которых был вопрос о необходимости поддержать инициативу граждан и подготовить заявку в программу «СОдействие». МБУ «Центр ССР» оказывал методическую, информационную, консультационную помощь членам ОСМ при подготовке протоколов и заполнении листов подписей в поддержку инициатив населения. 
После сбора подписей жителей в поддержку инициатив и согласие на софинансирование проекта протоколы и листы с подписями были переданы для дальнейшего оформления заявки в департамент экономического развития администрации городского округа Новокуйбышевск. 
СЛАЙД 5
На III этапе осуществляется сбор благотворительных средств:
С целью привлечения благотворительных средств ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
· администрацией городского округа составлено обращение к населению с описанием участия в программе на условиях софинансирования, описанием проектов, указанием реквизитов для перечисления средств. 
· обращение распространили через городские СМИ (телевидение, газеты), Интернет (официальный сайт администрации, социальные сети), информационные стенды в МКД и на остановках частного сектора, а также через Общественные советы микрорайонов, Общественные организации, Советы МКД с помощью электронной почты, SMS, системы Viber, на собраниях собственников жилых помещений;
· при проведении собраний с жителями в микрорайонах специалисты МБУ «Центр ССР» демонстрировали презентационный материал по реализации общественных проектов и алгоритм участия в софинансировании с целью популяризации проекта «Содействие» и вовлечения населения в процесс софинансирования и предложений новых идей по улучшению жизни местного сообщества.

С целью привлечения благотворительных средств ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
· администрацией городского округа администрацией городского округа направлялись письма на предприятия и организации городского округа с описанием алгоритма участия в программе на условиях софинансирования, описанием проектов, указанием реквизитов для перечисления средств и просьбой оказать благотворительную помощь.
· осуществлялась регулярная электронная информационная рассылка Совету по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства, председателю Ассоциации предпринимателей городского округа для распространения в предпринимательской среде;
· проводилось информационное оповещение на мероприятиях для предпринимателей (круглых столах, форумах и пр.);

Так же, для привлечения благотворительных средств как физических, так и юридических лиц осуществлялись выезды на предприятия города с целью оповещения населения о данных проектах и возможности участия в их реализации. 
Таким образом, информирование населения в ходе реализации общественного проекта проводилось с использованием различных информационных инструментов. В результате активного взаимодействия с населением и предприятиями городского округа благотворительные пожертвования были собраны в необходимом объеме.
СЛАЙД 6
IV этап включает в себя реализацию общественных проектов:
· Реализация проекта «Здоровый двор»
Возведение универсальных спортивных тренажерных площадок во дворах многоквартирных домов по адресам: ул. Кирова, 3, 3а и Дзержинского, 47, 49 и иных близлежащих многоквартирных домов способствует проведению активного досуга и оздоровления жителей различного возраста и физической подготовки, решает задачу создания спортивной инфраструктуры для развития массового спорта в шаговой доступности.
Общий объем финансирования общественного проекта составил 1 159 625,18 рублей
Количество благополучателей по проекту составило 3 376 человек - жители всех домов, расположенных вблизи двух универсальных спортивных площадок, организованных в 2018 году.
СЛАЙД 7  
Оснащение спортивным оборудованием дворовых территорий играет ключевую роль в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий населения и способствует активному долголетию жителей города.
СЛАЙД 8
· Реализация проекта «Пожарное депо на два машиновыезда»
Строительство пожарного депо осуществлялось с целью обеспечения пожарной безопасности жителей района жилищного строительства Гранный городского округа Новокуйбышевск, создания условий по противопожарной защите территории, улучшению организации тушения пожаров, сокращению времени прибытия к очагу возгорания. 
Финансирование общественного проекта составило 12 723 808,76 рублей, из которых около 78% обеспечено за счет средств бюджета городского округа Новокуйбышевск.
СЛАЙД 9
Пожарное депо представляет собой здание, в котором размещается дежурный караул пожарной части, два пожарных автомобиля и пожарное оборудование. 
СЛАЙД 10
В результате реализации проекта 8 тыс. жителей РЖС Гранный обеспечены первичными мерами пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период, который объявляется на территории Самарской области практически ежегодно – как проживающие на территории поселка, так и отдыхающие на городском пляже и в палаточных городках в течение пляжного сезона.
СЛАЙД 11
· Реализация проекта «Замена светофорных объектов»
Возросший поток автомобильного движения на улицах городских улицах способствует повышению требований к оснащению наиболее оживленных участков дорог современными техническими средствами организации дорожного движения.
Общий объем освоенных средств составил 2 604 959,78 рублей.
Количество благополучателей по проекту составило 108 010 человек – общее число жителей и гостей городского округа, которые пользуются светофорными объектами в течение года.
СЛАЙД 12 
Замена светофорных ламповых объектов на светодиодные позволяет существенно снизить энергопотребление и эксплуатационные затраты на обслуживание светофорных объектов, влечет за собой повышение внимания и бдительности пешеходов и водителей и способствует безопасности дорожного движения на центральных улицах города.
СЛАЙД 13
В 2019 году в рамках Губернаторского проекта «Содействие» выиграли конкурсный отбор и будут реализованы на территории городского округа три общественных проекта:
· «Капитальный ремонт моста, расположенного по ул.Дзержинского»
· «Площадка для скейтбординга на оз. Сакулино»
· «Здоровый двор»
СЛАЙД 14
В 2019 году городской округ Новокуйбышевск стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», цель которого – выявление, поощрение и распространение применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.
Представленная на конкурс деятельность МБУ «Центр содействия самоуправлению районов» направлена на осуществление взаимодействия с жителями городского округа в рамках работы общественных советов микрорайонов. Данная система нашла применение и в реализации общественных инициатив губернаторского проекта «Содействие».

На территории городского округа Новокуйбышевск исторически сложилась устойчивая практика плодотворного сотрудничества с жителями в рамках развития городской среды. 
Администрация городского округа приветствует и ценит социальную активность и благотворительные инициативы организаций, предприятий и населения города. 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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