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Резолюция совместного совещания представителей Некоммерческой организации «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта», представителей министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Администрации Губернатора Самарской области, государственной жилищной инспекции Самарской области, Уполномоченного по правам человека в Самарской области, руководителей и представителей администраций городских округов и муниципальных районов, представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
(далее – Совещание)

15 ноября 2016 года                                                                                 г. Самара


В ходе Совещания были:
- заслушаны выступления представителей министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области,Некоммерческой организации «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта»(далее – региональный оператор), государственной жилищной инспекции Самарской области и Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- отмечены положительные стороны работы регионального оператора; 
- обсуждены вопросы деятельности регионального оператора, а также вопросы взаимодействия регионального оператора с органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области.
В качестве проблем, связанных сдеятельностью регионального оператора, представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, были отмечены в отдельных случаях (в отношении конкретных многоквартирных домов):
- длительность в проведении отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – работы по капитальному ремонту или ремонт) и устранении недостатков сделанных работ; 
- низкое качество работ по капитальному ремонту, выполняемых отдельными подрядчиками;  
- несвоевременность проведения ремонта внутридомовой отопительной системы;
- большое количество субподрядчиков при проведении ремонта.

С учетом проведенного обсуждения были подготовлены и согласованы с участниками Совещания следующие рекомендации: 

Рекомендовать:
I. Региональному оператору:
[bookmark: _GoBack]1) до 15 декабря 2016 года рассмотреть обозначенные выше проблемные вопросы применительно к указанным органами местного самоуправления в ходе Совещания многоквартирным домам; 
2) разместить на своем сайте разъясняющую информацию, ориентированную на плательщиков взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в целях обеспечения доступности такой информации для использования органами местного самоуправления в информационной работе с населением; 
3) в связи с возникновением вопросов, касающихся деятельности регионального оператораи возникающих в муниципальных образованиях,до 15 января 2017 года определить должностных лиц регионального оператора – «кураторов» городских округов и муниципальных районов, с целью создания системы оперативного консультирования должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам деятельности регионального оператора;
4) до 31 января 2017 года проинформировать Ассоциацию «Совет муниципальных образований Самарской области» о результатах рассмотрения возможности создания информационного ресурса «Личный кабинет плательщика взносов на капитальный ремонт» по аналогии с информационным ресурсом «Личный кабинет налогоплательщика» (статья 11.2 Налогового кодекса Российской Федерации), а также о результатах рассмотрения (выполнения) подпунктов 1 – 3 пункта I настоящих рекомендаций.

II.Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области совместно с региональным оператором рассмотреть организационно-правовые возможности обеспечения ремонта аварийных балконов многоквартирных домов при проведенииработ по капитальному ремонту. 

III.Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»:
1) продолжить организацию проведения совещаний с участием представителей регионального оператора, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (по согласованию), Администрации Губернатора Самарской области (по согласованию), государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию), Уполномоченного по правам человека в Самарской области (по согласованию),руководителей и представителей администраций городских округов и муниципальных районов, представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие в очной форме, совмещенной с видеоконференцсвязью для представителей органов местного самоуправления отдаленных муниципальных образований; 
2) обеспечить размещение информации регионального оператора,министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области,государственной жилищной инспекции Самарской области, адресованной органам местного самоуправления, на сайтеАссоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», а также в газете «Информационный вестник». 
